هتجهزلي ملف اكسيل الهدف منه نبني ـFinancial Model

محتاج يبقي سيستم للمشروع كامل عندنا طرريقتين للعائد المادي لاما عن طريق الكومشن او عن طريق مقابل مادي ثابت

وكل خدمة عندنا حسن نوعها والموقع عشان مثلا نسبتنا في ايجار وحده في المالك علي النيل مش شرط تبقي نفس النسبة في المعادي مثلا

ويبقي عندي التحكم في كل خدمة البرنامج هيقدمها اختار مبين الطريقتين من صفحة الادمن مثلا

الشيت يحتوي علي كل الاسئلة الي عندك وجددول بكل الخدمات حاليا الي عملناها او الي لسه كمقترح تحت التنفيذ او الدراسة قبل التنفيذ والاضافة في البرنامج بمقترحين منك مثلا وخانه اكتب انا فيها المقترح بتاعي واجاوب علي كل الاسئلة الي موجوده بحيث نقددر نبني ال ـFinancial Model سيستم

تمام. راجعت آخر حالة، والقرار عندي واضح: لن نفتح أي مسار جديد الآن يبعدنا عن الـCore Marketplace. وفي نفس الوقت، الـFinancial Model يستحق أن نجهزه الآن كأداة قرار، وليس كسبب لبدء تطوير مالي داخل البرنامج قبل إثبات الـ10 bookings.

الـMVP الرسمي ما زال هدفه: 10 حجوزات حقيقية مكتملة + تحصيل EGP + دفع للـHost + صفر حوادث P0 سلامة/احتيال.
والـnative mobile حاليًا مؤجل؛ الـWeb/PWA كافٍ حتى أول 500 booking، ولا يوجد Mobile code في الـrepo حاليًا.

# ثانيًا — الـFinancial Model System

جهزت لك الملف بالفعل، وهو ليس مجرد جدول حسابات؛ بنيته كـCommercial Control System مبدئي.

### 📥 تحميل الملف

تحميل STAYOS_FINANCIAL_MODEL_SYSTEM_v1.xlsx

### يحتوي على:

| Sheet | الوظيفة |
| --- | --- |
| START_HERE | قواعد استخدام النموذج وربطه بهدف المشروع |
| QUESTIONS | كل الأسئلة التي نحتاج قرارات بشأنها |
| SERVICES | سجل كل الخدمات الحالية والمقترحة |
| PRICING_MATRIX | Matrix للتحكم في السعر حسب الخدمة والمكان والنوع |
| ASSUMPTIONS | كل المدخلات المالية |
| UNIT_ECONOMICS | اقتصاديات المعاملة |
| MONTHLY_MODEL | نموذج شهري |
| SCENARIOS | Alpha / Base / Conservative / Growth |
| SERVICE_ROADMAP | متى نعمل كل خدمة |
| DECISIONS | القرارات التي تحتاج اعتمادك |
| SOURCE_NOTES | مصدر كل افتراض وحالته |

والأهم أن الـPRICING_MATRIX مصمم بالضبط للفكرة التي قلتها:

Service → Country → City/Zone → Property/Service Type → Customer Segment → Commission/Fee → Rate/Fixed Amount → Min/Max → Effective Date

يعني مثلًا:

Accommodation → Egypt → New Cairo → Apartment → Commission 10%

ممكن يكون:

Accommodation → Egypt → New Cairo → Luxury/Nile-view → Commission 12%

وممكن:

Airport Transfer → Cairo → Sedan → Fixed Fee EGP 250

وهكذا.

لكن الأرقام الموجودة كـsuggestions ليست قرارات معتمدة؛ وضعتها كـstarting candidates فقط، والـyellow cells هي أماكن قراراتك.

# ثالثًا — ما هي الخدمات ومتى نشتغل عليها؟

هنا لازم نفرق بين Service و Core Marketplace.

## 🟢 الآن — Core

### 1. Accommodation Marketplace

الحالة: Live / Validation

وهو كل المشروع حاليًا:

Listing → Search → Booking → Payment → Confirmation → Stay → Payout

العمل الآن: تشغيله وإثباته.

# 🟡 بعد أول 10 Bookings

هنا يمكننا البدء في اختبار الخدمات الإضافية بدون تغيير فكرة StayOS الأساسية.

### 2. Airport Transfer

أفضل مرشح كبداية.

لماذا؟

لأنه بسيط:

Booking → Airport → Property

ويمكن بيعه يدويًا أولًا بدون Engineering.

Monetization:

- Fixed fee
أو

- Commission

### 3. Trip Planning

مناسب جدًا لأننا نستطيع اختباره كخدمة مدفوعة يدويًا.

مثلاً:

Custom Cairo itinerary → Fixed Fee

ولا نحتاج نبني نظام جديد لكي نعرف هل الناس ستدفع أم لا.

### 4. Car Rental

مفيد، لكن أعقد من Airport Transfer بسبب:

- supplier availability

- insurance

- deposits

- vehicle category

- pickup/return

- damage liability

لذلك:

Study + manual provider pilot أولًا.

# 🟡 بعد إثبات الطلب

### 5. Tours / Experiences

ندخلها بعد ما نعرف أن Guest بالفعل يريد خدمات إضافية.

الـmodel:

Provider → StayOS → Guest

وStayOS يأخذ commission أو fixed fee.

# 🔵 لاحقًا

### 6. Medical / Special Stay

هذه ليست Core.

تحتاج:

- demand validation

- providers

- legal/compliance

- specialized operations

فلا يوجد سبب أن تأخذ وقتنا الآن.

# 🔵 B2B SaaS

هنا توجد نقطة مهمة جدًا.

الـDEC-010 الحالي يقول إن:

Hybrid Revenue Model = Commission + B2B SaaS

لكن القرار PROPOSED وليس Accepted.

وفي نفس الوقت الـMVP Scope Freeze يؤجل B2B SaaS billing.

لذلك لا أريد أن ندخله الآن.

# 🟣 Reciprocal Hosting Match

هذه لها مكان مختلف تمامًا.

الحالة الحالية:

### Discovery Only

والفكرة التي حددناها لا تتغير:

A ↔ B

- A lives in Egypt

- B lives in France

- A travels to France

- B travels to Egypt

- same dates

- both host

- both stay free

وهي ليست Rental Marketplace ولا Trip Matching ولا Experiences.

لذلك:

لا تدخل Core الآن.

بعد أول 10 bookings نعمل لها Validation مستقل، وليس Engineering.

# رابعًا — متى نعمل Mobile؟

هنا أريد أصحح نقطة مهمة جدًا من أي خطط قديمة.

لدينا بالفعل:

### Mobile Design = Done

لدينا:

- Product Experience Design

- Visual Design

- Mobile Native Design P1–P5

لكن:

### Mobile Code = Not Started

الـrepository audit يؤكد عدم وجود native mobile application code.

والـMVP Scope Freeze يقول:

Native mobile بعد 500 bookings / Phase 2.

والـPhase 2 gate:

- 500 listings

- 200+ bookings/month

- positive unit economics

- operations autonomous without founder.

### إذن:

لن نبدأ Mobile الآن.

## متى يبدأ؟

### بعد:

500 listings + 200 bookings/month + positive unit economics

عندها:

Mobile Engineering Start

والتصميم جاهز أصلًا.

## متى أول Mobile Version؟

هنا لن أعطيك رقمًا وهميًا.

لدينا خطة Mobile Foundation قديمة فيها:

- scaffold: 4 ساعات

- navigation: يوم

- localization: 4 ساعات

- theme: 4 ساعات

- API client: يوم

- auth: حوالي يوم

- CI: يوم

لكن هذه Foundation فقط، وليست Mobile MVP كاملًا.

لذلك لا أريد أن أقول "20 يوم" أو "30 يوم" بدون أن نحدد:

- الفريق

- Flutter/RN

- final mobile scope

- store requirements

- API gaps

- push

- deep links

- offline requirements

القرار الآن فقط: لا Mobile قبل Gate الـ500/200.

# خامسًا — متى نبدأ التشغيل فعليًا؟

دي أهم نقطة.

## التشغيل الفعلي لا ينتظر Mobile.

نبدأ بـ:

### Responsive Web / PWA

ثم:

First real transaction

ثم:

10 completed bookings

ثم:

### V1.1

الـMVP Scope Freeze واضح: لا ننتقل لـV1.1 قبل أول 10 bookings.

# الترتيب النهائي الذي أعتمده كمدير المشروع

STAYOS CORE

│

▼

AUTHENTICATED SMOKE TEST

│

▼

DEPLOYMENT

│

▼

REAL SUPPLY ACQUISITION

│

▼

FIRST REAL BOOKING

│

▼

10 REAL BOOKINGS

│

┌──────────┴──────────┐

▼                     ▼

V1.1 PRODUCT          PAID SERVICES

IMPROVEMENTS           EXPERIMENTS

│                     │

│              Airport Transfer

│              Trip Planning

│              Car Rental

│              Tours

│

▼

100+ BOOKINGS

│

▼

500 LISTINGS

200 BOOKINGS/MONTH

POSITIVE UNIT ECONOMICS

│

▼

MOBILE

│

▼

SCALE / NEW ZONES

والـAI pricing/matching أبعد بكثير؛ الوثائق تضعه بعد 50K+ transactions بسبب احتياج البيانات.

# وأهم قرار اتخذته الآن

لن نعمل Financial Engine داخل البرنامج الآن.

سنستخدم ملف Excel لتثبيت Commercial Rules أولًا.

بعد ما تجاوب على الأسئلة الموجودة فيه، نعرف بالضبط:

What does StayOS charge, who pays, how much, where, for which service, under which conditions?

ثم بعد اعتماد الـFinancial Model فقط، لو احتجنا، نطلب من Devin تنفيذ Pricing/Revenue Configuration System داخل Admin بحيث تختار:

Service

↓

Location

↓

Property / Service Type

↓

Customer Segment

↓

Revenue Method

COMMISSION

or

FIXED FEE

↓

Rate / Amount

↓

Min / Max

↓

Effective Date

↓

Active

لكن ليس الآن.

لأن الهدف الحالي ما زال:

إثبات أن StayOS يستطيع تنفيذ أول 10 معاملات حقيقية.

والـfinancial model الآن يخدم هذا الهدف بدل أن يشتتنا عنه.